云浮市云城区腰古镇镇区人居环境提升及水东村历史文化名村保护提升建设项目可行性研究报告及项目建议书服务需求的公告（草拟稿）

一、项目概况：

1、项目名称：云浮市云城区腰古镇镇区人居环境提升及水东村历史文化名村保护提升建设项目可行性研究报告及项目建议书服务

2、项目预算：500000.00元

3、建设地点：项目位于广东省云浮市云城区腰古镇辖区内。建设范围包含镇区和水东村。

4、建设内容：包括腰古镇镇区人居环境提升项目和水东村建筑保护修缮和活化利用、历史风貌保护修复与提升、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升、必要基础设施与防灾设施提升、必要动态监测与智慧化管理等。

二、主要商务要求

| 1 | 投标报价 | 本项目的预算金额(即最高投标限价）为50万元（最终可研编制费以概算初设批复金额为基准×（1-中标下浮率））。本项目报价以人民币为结算币种，采用下浮率报价，投标下浮率必须≥0%。（注：以投标下浮率按采购预算金额换算的投标总价金额不得超过本项目最高投标限价，否则视为投标无效。） 2.报价应为含税全包价，标的服务及其他附属服务的服务费用、相关人员工资、一切税费、保险费、验收、图纸、资料费、专家评审费等履约过程中可预见和不可预见的一切费用。采购人不再支付除此之外的其它任何费用。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 保密要求 | 中标供应商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据及分析数据和结果，未经采购人书面同意，不得向任何第三者涉露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，中标供应商须无条件签订保密协议。项目完成后，中标供应商须把采购人提供的所有资料、数据完整归还采购人，并不得留存任何复制品。 |
| 3 | 标的提供的 时间 | 自合同签订之日起至项目工程可行性研究报告（修编稿）及项目建议书通过相关行业主管部门审核，并协助业主取得相关部门的批复为止。（超出该服务期作无效投标处理） 1.初期成果阶段： 25 日历天，包括现场调研、基础资料的收集、相关部门的资料收集与访谈等，形成《云浮市云城区腰古镇镇区人居环境提升及水东村历史文化名村保护提升建设项目可行性研究报告》及《项目建议书》初稿，向主管部门沟通汇报，形成各部分内容的核心方案和纲要性成果。 2.成果深化阶段： 15 日历天，根据主管部门意见深化成果，形成专家评审成果。 3.终期成果阶段：组织专家评审会议，根据专家评审意见修改完善，通过主管部门审核，并协助业主取得相关部门的批复为止。 |
| 4 | 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 付款方式 | 待资金到位后按以下方式支付： 1.合同签订之日起30个工作日内，采购人支付中标供应商合同总额的 30 %。 2. 可行性研究报告初稿提交采购人后30个工作日内，采购人支付中标供应商合同总额的 20 %。 3.待相关政府部门批复后30个工作日内，付清合同余款 50 %。 因采购人使用的是财政资金，采购人在上述规定的付款时间为向当地财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人未发生逾期支付违约。 |

三、技术标准与要求

| 1 | 项目目标: | 提出项目的技术标准、工程规模、投资估算等，加快推进项目前期工作，提供项目立项、决策依据，提高建设项目决策的科学性。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目依据 | 国家有关法律法规的要求，以及相关行政主管部门的审批和管理要求。 |
| 3 | 工作内容 | 1. 项目建议书及项目可行性研究报告编制（报告书和图表等）； |
| 4 | 项目服务要求 | 依照国家相关法律法规要求，按照约1.8亿元的投资规模，编制云浮市云城区腰古镇镇区人居环境提升及水东村历史文化名村保护提升建设项目可行性研究报告。 |
| 5 | 成果要求： | 中标供应商须向采购人提交经主管部门同意或批复的正式成果文件如下： 1. 项目建议书及项目可行性研究报告纸质文件各5份，电子文档1份； |